Znak: BRI-DK.271.2.2016 Sędziszów, dnia 28.04.2016

**Informacja dla wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. **Przebudowa dróg gminnych: nr 376006T na odc. Krzelów –Czekaj oraz drogi
nr 376005T w miejscowości Boleścice**

 *W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w dniu 26.04.2016 r. Zamawiający – Gmina Sędziszów, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) wyjaśnia, iż:*

Ad.1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dla zadania nr 1 w roku 2016, dla Zadania II w roku 2017, przy zaawansowaniu robót min.60%.

Ad.2 TAK

Ad.3 W przypadku realizacji zadania nr 2 w okresie obejmującym okres zimowy (przekazany wykonawcy plac budowy) do wykonawcy należało będzie zimowe utrzymanie drogi.

Ad.4. Zamawiający nieprzekraczalny termin odbioru końcowego robót (data bezusterkowego protokołu odbioru robót) ustalił na

Zadanie I do 31.08.2016 roku

Zadanie II do 30.06.2017 roku

Ad.5. Należność Wykonawcy zostanie przelana na rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury(data wpływu) Zamawiającemu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

za wykonie ZADANIA I w roku 2016

za wykonanie ZADANIA II w roku 2017

Ad.6. Zamawiający w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 podpiszę umowę w terminie związania ofertą zgodnym z zapisami art. 85 ustawy PZP.

AD.7. Zamawiający informację o przyznaniu dofinansowania uzyska na przełomie maj/czerwiec 2016r.

*Zamawiający na podstawie art.38 ust4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ. U. z 2015 r. poz. 2164) zmienia treść SIWZ:*

Rozdział XX SIWZ pkt.8 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w całości lub części w przypadku nie otrzymania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.